BÁO CÁO TUẦN 3 (24/10 – 01/11/2026)

Sinh viên: Phạm Quang Hưng – MSSV: 23020084 – Lớp: K68I-IT3

Chủ đề: đăng ký, xác thực email trường, đăng nhập; hồ sơ, lịch rảnh, kỹ năng.

Repo: https://github.com/world-ender1/skill-exchange

1. Việc đã làm

| Việc | Commit |
| --- | --- |
| Chốt quyết định triển khai (D1–D30, D39–D42), kế hoạch tuần, 93 ca kiểm thử viết trước | 0e09891, 74b5380, e220e4e, 78a839f |
| Nạp danh mục kỹ năng (26 kỹ năng, 6 nhóm) và API danh mục | c2f62b4 |
| Cấu hình bảo mật, lỗi dạng Problem Details | 414ddd7 |
| Đăng ký bằng email trường | d4ef4e4 |
| Xác thực email qua link (Mailpit), gửi lại link, đăng ký lại | fa1f7f6, 237f933, 6d17ee4 |
| Đăng nhập JWT, chặn tài khoản bị khóa | 23901ca |
| Tạo tài khoản admin lúc khởi động | 4711137 |
| API hồ sơ, lịch rảnh, kỹ năng dạy / muốn học | cd8794b, 5a0e824 |
| Giao diện S01–S04 (đăng nhập/đăng ký, xác thực, hồ sơ, kỹ năng) | 4d9dcf2, bfaf318, d48726c, 8be14ae |
| Kiểm tra cả tuần: 139/139 test đạt, làm hỏng 6 quy tắc đều bị test bắt | f416650 |
| Báo cáo tuần 3, ảnh chụp màn hình S01–S04 và kết quả test | ab89627, 974572c |
| Sửa báo cáo theo góp ý tuần 2 (quy tắc gán nhãn, mẫu số ScheduleFit, link commit, kiểm trạng thái tài khoản mỗi request, mục 2.1) | 64c9e83, 915e1a6, 8d52053 |
| README; chạy thử trên bản clone sạch từ GitHub: 139/139 test, 20/20 kiểm thử đầu cuối trên trình duyệt | ba236d1, 48dbc8a |

2. Trạng thái chức năng bắt buộc

| Mã | Chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Đăng ký email trường, xác thực, đăng nhập, đăng xuất | Đã làm (giới hạn matching cho tài khoản đã xác thực làm cùng matching ở tuần 4) |
| FR-02 | Hồ sơ, lịch rảnh, hình thức học | Đã làm |
| FR-03 | Kỹ năng dạy (có trình độ) / muốn học (mục tiêu tùy chọn) | Đã làm |
| FR-04 | Matching, xếp hạng, giải thích điểm | Chưa làm – tuần 4 |
| FR-10 | Tìm kiếm, hồ sơ công khai | Chưa làm – tuần 4 |
| FR-11 | Thực nghiệm đánh giá thuật toán | Chưa làm – tuần 5 |
| FR-05, FR-06, FR-09 | Yêu cầu trao đổi, phiên, báo cáo sự cố | Chưa làm – tuần 6 |
| FR-07, FR-08 | Đánh giá; quản trị kỹ năng, khóa tài khoản | Chưa làm – tuần 7 (đã có sẵn phần chặn tài khoản bị khóa) |

3. Khó khăn

- Spring Boot 4 / Spring Security 7 khác nhiều tài liệu cũ (tên starter, cách cấu hình JWT); phải đối chiếu đúng phiên bản trong pom.xml.

- Kiểm thời gian (hạn link 24 giờ, giới hạn 60 giây, hạn JWT): phải dùng chung một đồng hồ Clock để test tua giờ được, kể cả bộ kiểm hạn JWT.

- Một quy tắc ("link chỉ dùng một lần") bị xóa mà test vẫn xanh, vì có lớp chặn khác che mất; phải thêm unit test riêng.

- Góp ý về thực nghiệm: nhãn đánh giá và thuật toán dùng cùng loại dữ liệu nên thuật toán có lợi thế; chỉ giảm được (nhiễu dữ liệu tự khai, đối chứng, tách seed), chưa có nguồn nhãn độc lập.

4. Kế hoạch tuần 4

- Viết ca kiểm thử tuần 4 từ tài liệu trước khi code.

- Lõi matching (lọc cứng, chấm điểm, phân loại, xếp hạng) kèm unit test cho từng hàm tính điểm; giữ công thức ScheduleFit chia cho min, so sánh với hai công thức khác ở tuần 5.

- API GET /api/matches, GET /api/users/{id}, GET /api/users/search; màn hình S05, S06, S10.